Паспорт риска

Карточка одного ключевого риска. Заполняется владельцем риска, согласуется подразделением управления рисками, прилагается к реестру.

Как пользоваться. Текст в квадратных скобках заменяется на данные организации. Разделы с пометкой «при необходимости» удаляются, если неприменимы. Перед утверждением документ проверяют юридическая служба и внутренний аудит.

# 1. Идентификация

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| ID риска | [R-001] |
| Наименование (событие) | [Остановка производственной линии из-за отказа ключевого оборудования] |
| Категория | [Операционный] |
| Владелец риска | [должность, ФИО] |
| Связанные цели организации | [Выполнение плана отгрузок, EBITDA] |
| Дата выявления | [дата] |
| Источник выявления | [риск-сессия / инцидент / аудит / анализ] |

# 2. Описание

| Элемент | Содержание |
| --- | --- |
| Причины (что может привести к событию) | [Износ оборудования старше 15 лет; отсутствие резервных узлов; зависимость от одного сервисного подрядчика] |
| Последствия (что произойдет) | [Простой линии до 10 дней; срыв отгрузок на сумму до X; штрафы по договорам; переработки] |
| Признаки раннего предупреждения | [Рост числа внеплановых остановок; увеличение времени ремонта; отказ поставщика от поставки узлов] |
| Затронутые подразделения и процессы | [Производство, логистика, продажи] |

# 3. Оценка

| Показатель | Присущий риск (без мер) | Остаточный риск (с существующими мерами) | Целевой уровень (после дополнительных мер) |
| --- | --- | --- | --- |
| Вероятность (1-5) | [4] | [3] | [2] |
| Влияние (1-5) | [4] | [4] | [3] |
| Уровень | [16, красная] | [12, оранжевая] | [6, желтая] |
| Оценка в деньгах (при необходимости) | [ожидаемые потери в год] | […] | […] |
| Обоснование оценки | [статистика остановок за 3 года, мнение главного инженера] |  |  |

# 4. Существующие меры управления

| Мера | Тип (предупреждающая / обнаруживающая / восстанавливающая) | Ответственный | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| [Плановое ТО раз в квартал] | Предупреждающая | [Главный инженер] | [частично эффективна: остановки продолжаются] |
| [Мониторинг вибрации] | Обнаруживающая | […] | […] |

# 5. План дополнительных мер

| Мера | Стратегия (снижение / передача / избежание / принятие) | Ответственный | Срок | Бюджет | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Закупка резервного узла] | Снижение | […] | [дата] | [сумма] | [в работе] |
| [Договор на срочный ремонт с SLA 48 часов] | Передача | […] | [дата] | [сумма] | [не начато] |
| [Страхование перерыва в производстве] | Передача | […] | [дата] | [премия] | […] |

# 6. Ключевые индикаторы риска

| Индикатор | Формула / источник | Периодичность | Зеленый | Желтый | Красный | Реакция на красный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Внеплановые остановки линии] | [журнал производства] | Ежемесячно | [0-1] | [2] | [3 и больше] | [внеочередной доклад владельца, созыв комитета] |

# 7. История

| Дата | Событие (пересмотр оценки, реализация риска, выполнение меры) | Кто |
| --- | --- | --- |
| [дата] | [Паспорт утвержден] | […] |

# 8. Согласование

| Роль | Должность, ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Владелец риска |  |  |  |
| Руководитель подразделения управления рисками |  |  |  |
| Утверждено (генеральный директор / комитет) |  |  |  |

Шаблон подготовлен risk-place.ru, практика управления рисками Евгения Теленкова. Свободное использование внутри организации. Версия от 01.10.2026.